VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (székhely: 2600  Vác, Brusznyai Árpád  u. 6.; törzsszám:993689         ; adószám: 18294530-1-13         ; statisztikai számjel: 18294530 8532 552 13                        ; pénzforgalmi számlaszám: 11784009-20602635, aláírásra jogosult képviselője: Ladányi Károly igazgató) (a továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről a

……………………………………. (székhely: …………………….. cégjegyzékszám: ……………………; adószám: …………………….; képviseli: ………………………, pénzforgalmi számlaszám: …………………………….) (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Szerződő felek, a továbbiakban: Szerződő felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

- A Szerződés Tárgya

A Megrendelő a Szerződés aláírásával megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a

BERNÁTH KÁLMÁN REFORMÁTUS KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

VÁC, DÓZSA GYÖRGY ÚT 48. – Hrsz. 2404 ALATTI INGATLANON

tárgyú építés-kivitelezési munkát, a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséig.

A Szerződés alapján a Vállalkozó a Megrendelő részére elvégzi az átadott tervdokumentáció alapján, az abban foglalt építőipari kivitelezési munkákat, gondoskodik a műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezéséről, annak lebonyolításáról, és közreműködik a jelen Szerződés tárgyát képező létesítmény használatbavételi engedélyének beszerzésében.

- Határidők

2.1 A jelen Szerződés hatályba lépésének az időpontja a jelen Szerződés Felek által történő aláírásának a napja. A Szerződő feleket ettől az időponttól kezdve illetik meg a Szerződés alapján keletkező jogosultságok és terhelik a Szerződés alapján keletkező kötelezettségek.  A Szerződés az abban foglalt jogok és kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítésének időpontjáig hatályos. A nyertes Vállalkozó  jelen Szerződés teljesítése során az alábbi határidőket köteles megtartani:

Részt vesz a munkaterület 2014.11.20.-ra tervezett átadásán.

Megszervezi, és összehívja 2015.03.05.-re a Műszaki átadás átvételi eljárást.

Gondoskodik a műszaki átadás- átvételi eljárás legkésőbb 2015.03.12.-én való

befejezéséről.

2.2 Vállalkozó  a Szolgáltatást jogosult a jelen Szerződésben meghatározott határidők előtt is teljesíteni, Vállalkozó azonban az előteljesítésről minden esetben köteles előzetesen  írásban tájékoztatni a Megrendelőt. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Szolgáltatás előteljesítésére kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult, amely hozzájárulást azonban Megrendelő indokolatlanul nem tagadhat meg.

3. Vállalkozói díj

3.1 Megrendelő, a Vállalkozó által nyújtott Szolgáltatásokért Díjat köteles fizetni az alábbiakban részletezettek szerint. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítésére mindösszesen ……………………………..- Ft+ Áfa  Díjban állapodnak meg. A Díj átalánydíj. A  Díj 100 %-a saját  forrásból kerül kifizetésre.

3.2 A Díj tartalmazza a Vállalkozó Szolgáltatásainak végrehajtása során felmerülő összes költséget, kiadásokat.

4. Számlázás

4.1 A számlán szereplő összeg  kifizetése a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján, a számlának a Megrendelő általi kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül, banki átutalással történik.

4.2 Vállalkozó  a jelen Szerződés 2.1 és 2.2 pontjában meghatározott határidőkhöz kötött részszámlákat és a végszámlát az alábbiakban meghatározott számlázási ütemtervnek megfelelően nyújthatja be:

4.2.1 Első részszámla: A szerződött mennyiségek 50%-nak megvalósítása után, a

megrendelő által kiállított teljesítési igazolás benyújtása mellett az elkészült mun-

kák értékének 90%-a, azaz a teljes vállalási ár 45%-a.

4.2.2 Második részszámla: a sikeres és lezárt műszaki átadás-átvételi eljárást kö-

vetően, a teljes vállalási ár 45%-a.

4.2.3  Végszámla: a használatbavételi engedély kiadását követően a vállalási ár

10%-a.

4.3 Vállalkozó a teljesítések elismerését követően a Megrendelő képviselője által

aláírt teljesítési igazolás alapján nyújthatja be a rész/vég számláit. Megrendelő

az előírásoknak megfelelően kiállított számlát a benyújtást követően köteles ki-

egyenlíteni banki átutalással.

A számlákat a Bernáth Kálmán Református kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (székhely: 2600 Vác, Brusznyai Árpád u.6.) nevére és címére kell kiállítani, a számlán a beruházás tárgyát: „Református  Közösségi Ház és Kulturális Központ kialakítása”  fel kell tüntetni és 3 példányban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola részére kell benyújtani a teljesítés igazolás kiállításától számított 15 munkanapon belül.

Vállalkozó által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.

Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, a nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig a Megrendelő nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott számlákra vonatkozik.

Vállalkozó, a teljesítés igazolását követően jogosult 15 (tizenöt) naptári napos fizetési határidővel a hatályos magyar számviteli szabályok szerint számlát kibocsátani. A Megrendelő köteles a számlán feltüntetett összeget a Vállalkozó számláján feltüntetett bankszámlaszámra történő banki átutalással teljesíteni a fenti határidőn belül.

4.4 A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámolni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik az MNB által számított mindenkori alapkamat mértékével.

4.5  Vállalkozó kijelenti, hogy:

- nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4.6 A teljesítés igazolására Megrendelő részéről Ladányi Károly-igazgató és       Ocskay Gábor- műszaki ellenőr  jogosult.

5. Kapcsolattartás

5.1 A Szerződő felek a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, az alábbi kijelölt kapcsolattartójukon keresztül jogosultak joghatályosan megtenni egymás felé

(a) Megrendelő részéről:

Név: Debreceniné Csőke Krisztina

Cím: 2600 Vác, Brusznyai Árpád u. 6.

Telefonszám: 06/27 500-722

Fax: 06/27/500-720

E-mail cím: keri.vac@reformatus.hu

(b)Vállalkozó részéről:

Név:

Cím:

Telefonszám:

Fax:

E-mail cím:

5.2 A Szerződő felek az írásbeliség alatt - eltérő rendelkezés hiányában - minimálisan elektronikus levelezést (e-mail), vagy telefaxot értenek a Szerződés teljesítésével összefüggő kérdések tekintetében.

5.3 Az értesítési címekben bekövetkezett változásokról a másik felet három (3) naptári napon belül kell értesíteni.

A Szerződő felek megállapodnak, hogy ezen értesítés megtörténtéig a korábbi címre a fentiek szerint megküldött értesítések szerződésszerűen megküldöttnek tekintendők, továbbá hogy az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a mulasztó vagy késlekedő fél kizárólagos felelősséget vállal.

5.4 A Szerződő felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben a kapcsolattartók személyében, illetve adataiban bármilyen változás következne be. A kapcsolattartók személyében és adataiban bekövetkező változásokról szóló egyoldalú értesítések Szerződő felek megállapodása alapján nem minősülnek a Szerződés módosításának, az erről szóló egyoldalú írásbeli értesítés kézhezvételével azt Szerződő felek a másik fél által elfogadottnak tekintik.

6. Vállalkozó kötelességei

6.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal az általa nyújtott szolgáltatások teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek a Dokumentációban előírva, azonban a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződében rögzített feladatok és kötelezettségek teljes körű teljesítéséhez.

Ennek alapján a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Dokumentációra vonatkozó minőségi kifogásait a Megrendelő a későbbiekben nem fogadja el.

6.2 Vállalkozó kijelenti és jótáll azért, hogy a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges kivitelezői jogosultsággal, felkészültséggel, tapasztalattal és érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy felelősségbiztosítását a jelen Szerződés hatálya alatt fenntartja.

6.3 Vállalkozó a kivitelezéssel összefüggésben a Megrendelő érdekeit fokozattan köteles figyelembe venni. A Szerződés teljesítésével kapcsolatosan Vállalkozó köteles akként eljárni, hogy a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljon a Projekt költség-hatékony megvalósulásához, valamint a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a tervek technikai, technológiai megvalósításáért. Vállalkozó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a Szolgáltatás elvégzésére megállapított teljesítési határidők betartása a Szerződés kiemelt követelménye, a Szerződésben rögzített teljesítési határidőket erre figyelemmel vállalja. Kijelenti továbbá, hogy a teljesítési határidők betartásának követelménye semmilyen hátrányos hatást nem gyakorol a Szolgáltatás minőségére.

6.4 Vállalkozó  a Szolgáltatást, illetve a Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségeit megfelelő gondossággal és alapossággal, jelentős gyakorlattal rendelkező Vállalkozótól elvárható szakértelemmel, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a vonatkozó magyar és európai jogszabályi rendelkezéseknek és szabványoknak/szakmai előírásoknak megfelelően, a szakági tervek összhangjára vonatkozó követelményeket is kielégítve, az Ajánlati Felhívás, és mellékleteiben foglalt elvárásoknak

megfelelően köteles végezni. Vállalkozónak a Megrendelő érdekeit, a Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjait is figyelembe véve, illetve a Megrendelő által jelzett igényeket, utasításokat a teljesítése során figyelembe kell vennie.

Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy maradéktalanul figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből fakadó esetleg változó előírásokat. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt az ajánlatában megajánlott jogosultságokkal rendelkező szakembereket foglalkoztatja, melyet Megrendelő jogosult bármikor ellenőrizni.

6.5 Vállalkozónak a Megrendelő érdekeit, a Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjait is figyelembe véve, a feladatát az Ajánlati Felhívás, valamint a Dokumentációban és mellékleteiben foglalt elvárásoknak megfelelően köteles végezni. A Megrendelő által jelzett igényeket, utasításokat a teljesítése során figyelembe kell vennie.

6.6 Vállalkozó köteles a legnagyobb gondossággal kezelni és megőrizni minden anyagot, amelyet Megrendelő részére, annak megbízásából készített vagy készíttetett. Vállalkozó köteles minden anyagot a szerződéses időszak végén a Megrendelő számára digitális adathordozón, illetve papírformátumban, archiváltan felhasználásra, illetve további tervezésre alkalmas módon, szerkeszthető formátumban is átadni a Megrendelőnek.

6.7 Vállalkozó a folyamatos munkavégzésről a Megrendelőt, kívánságára haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő írásbeli kérését követően 3 munkanapon belül tájékoztatja. Megrendelő jogosult a kivitelezési munkát figyelemmel kísérni, ellenőrizni. A Vállalkozó a kivitelezés szempontjából lényeges kérdésekben köteles a Megrendelőtől állásfoglalást kérni, különös tekintettel azokban a kérdésekben, amelyek Megrendelőre bármilyen előre nem látható kötelezettséget, költséget vagy kockázatot rónak, vagy a kivitelezési költségek becsült szintjének jelentős emelkedését idézhetik elő.

6.8 A Szolgáltatás nyújtása során a Szerződő felek Megrendelő kérésére kooperációs egyeztetéseket tartanak, ahol mindkét Fél köteles a kellő szakértelemmel rendelkező képviselője jelenlétét biztosítani. Vállalkozó  köteles biztosítani a Szolgáltatásban közreműködő  szakmai képviselők jelenlétét az egyeztetéseken. Megrendelő jogosult a Vállalkozóhoz legalább huszonnégy (24) órával korábban eljuttatott írásbeli nyilatkozattal soron kívüli egyeztetést összehívni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni, és köteles a megfelelő szakértelemmel rendelkező képviselőjének jelenlétét biztosítani.

6.9 A jelen Szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles minden, a Megrendelővel kapcsolatos információt bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Ezeket az információkat a Vállalkozó kizárólag saját alkalmazottaival vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozóival oszthatja meg, akiknek titoktartási kötelezettségéért a Vállalkozót felelősség terheli. Nem minősül titoktartás megsértésének, ha a bizalmas információt valamely jogszabályi előírás vagy hatósági határozat eredményeként kell harmadik személy tudomására hozni. Bizalmas információnak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak, függetlenül attól, hogy bizalmas információként vagy üzleti titokként meg vannak-e jelölve:

- titkos műszaki adatok, marketing- és cégstratégiák és know-how, üzleti eljárások és információk, árképzések;

- a Megrendelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos akták és útmutatók; egyéb dokumentumok

- a Megrendelő egyéb üzleti módszerei;

- a Megrendelő szállítóinak, vevőinek és munkavállalóinak, és ügynökeinek listája és adatai.

6.10. Vállalkozó a hibás, a szakma szabályainak nem megfelelő teljesítésből eredő károkozásért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben.

6.11. Vállalkozó a szolgáltatás teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben az általa foglalkoztatott dolgozók által a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott károkért.

6.12. Vállalkozó köteles 20 millió forint összegű éves, valamint 8 millió forint összegű káreseményenkénti, a Szerződés tárgyára nevesített felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződésre – fenti mértékben - nevesítetten kiterjeszteni, továbbá az ezzel kapcsolatos kötvényt a Szerződés aláírásakor a Szerződés mellékleteként csatolni.

A felelősségbiztosításnak a jelen Szerződés hatályba lépésétől a végszámla Megrendelő általi átvételét követő 10. naptári napig érvényesnek kell lennie. A felelősségbiztosítás megszűnte a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására ad lehetőséget Megrendelő részéről.

6.13 Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg.

6.14 Vállalkozó a bevonni kívánt alvállalkozókról a cégadatokat (cég neve, címe, telefon és fax száma, vezetőjének neve) Megrendelőnek köteles átadni. A jogosan igénybevett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

7. Vállalkozó jogai

7.1 Vállalkozó a részszámlákat a Szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén, a jelen Szerződés 4.3 pontjában foglaltaknak megfelelően jogosult benyújtani.

7.2 Vállalkozó jogosult közreműködőt,  illetve alvállalkozót  igénybe venni, akinek tevékenységéért úgy felel, mintha személyesen járt volna el.

7.3 Vállalkozó jogosult az elkészült létesítményt prezentációkon, versenyeken

bemutatni, illetve referenciamunkaként korlátlanul felhasználni –  Megrendelő által előzetesen írásban jóváhagyott tartalom szerint.

.

8. Megrendelő kötelességei

8.1 Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a Vállalkozó teljesítéséhez adatok, információk, vagy egyéb nyilatkozatok szükségesek, úgy azokat igény esetén haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül átadja, illetve megadja Vállalkozónak. Megrendelő a jelen pontban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének minden esetben olyan módon köteles eleget tenni, amely azonosíthatóvá teszi az átadott dokumentumokat, illetőleg ellenőrizhetően igazolja a Vállalkozó felé történt adat- és információszolgáltatás tartalmát.

8.2 A Szerződő felek kötelesek együttműködni a Szerződés teljesítése céljából.

8.3 Megrendelő köteles a szerződés teljesítését követően, a jótállás lejártát követő 5 napon belül a jótállási biztosíték nem érvényesített összegével Vállalkozó felé elszámolni, a nyilatkozatot vagy kötelezvényt visszaadni.

9. Megrendelő jogai

9.1Megrendelő jogosult a Vállalkozó által átadott munkarészeket véleményezni, igény szerint az elkészült, de át nem vett  munkarészek módosítását, javítását, kiegészítését kérni.

9.2 Megrendelő jogosult a kivitelezési tevékenység folyamán a kivitelezés menetéről, a munkák állásáról, Vállalkozótól adatszolgáltatást kérni.

9.3 Amennyiben Vállalkozó valamely  követelése  elfogadásától vagy teljesítésé-

től (pl. pótmunka, többletmunka) teszi függővé a Szerződés további teljesítését,

Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

10.   Jótállás és szavatosság

10.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatra a szerződés teljesítésétől számított 24 hónap jótállást vállal.

10.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő értékben jótállási biztosítékot nyújt. A jótállási biztosítékot Vállalkozónak legkésőbb a végszámla kiállításával egyidejűleg kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania. A jótállási biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 30. napig kell érvényben lennie.

10.3 A jótállási biztosíték összegét Vállalkozó köteles a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, amely időpont a végszámla kiállításának a napja Megrendelő rendelkezésére bocsátani választása szerint a következő biztosítékok valamelyikével:

- a vállalt teljesítési biztosíték mértékének megfelelő pénzösszegnek a Megrendelő OTP Banknál Banknál vezetett 11784009-20602635 számú bankszámlaszámára történő befizetéssel,

- a vállalt teljesítési biztosíték mértékének megfelelő összegű bankgarancia biztosításával,

- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó

kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre az alábbi minimális tartalommal

10.3.1  pontos hivatkozás az  ajánlattételi eljárásra,

10.3.2 azt, hogy a biztosíték a Vállalkozó szerződésben foglalt kötelezettségei

teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték szolgáltatásának biztosíté-kául szolgál,

10.3.3  a Megrendelő mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölését,

10.3.4  a vállalt fizetési összeget,

10.3.5  az érvényességi idejét,

10.3.6  nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan,

10.3.7  nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére

a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát

bizonyítania kifogás és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen

összeget, vagy összegeket kifizetnek kelljen.

A biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó

– kötelezvénynek – a biztosíték jellegéből adódó lehetőség szerint – ugyancsak

tartalmaznia kell a fenti adatokat.

11. Teljesítési biztosíték, kötbér, szerződésszegés

11.1.Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő értékben teljesítési biztosítékot nyújt. Ennek alapján a Megrendelő  a Vállalkozó szabályszerűen kiállított számlái alapján a nettó számlaérték 5%-ának megfelelő visszatartásra jogosult egészen a szerződésszerű teljesítés végéig.

11.2 Abban az esetben, ha Vállalkozó  saját érdekkörébe eső okból a Szolgáltatást késedelmesen, hibásan vagy egyáltalán nem teljesíti, kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére az alábbiakban meghatározottak szerint.

### Késedelmi kötbér

### Vállalkozó köteles a Megrendelő részére késedelmi kötbért fizetni, ha a jelen Szerződésben, meghatározott műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése  határidejének lejártáig a műszaki átadás-átvételi eljárás nem zárható le a Vállalkozó hibájából. A késedelmi kötbér összege a Vállalási ár nettó értékének 0,5 %-a / nap. Késedelmi kötbér jogcímen a Megrendelő legfeljebb a jelen Szerződés 5.1. pontjában meghatározott nettó Díj tizenöt (15) %-ának megfelelő összeget jogosult érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.

11.3 A kötbér fizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés elvégzése alól.

11.4 Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, a kötbér közlésétől számított 5 napon belül írásban megtenni.

11.5 A Szerződő felek a Szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak írásban, azonnali hatállyal felmondani, feltéve, hogy a másik fél a szerződésszegő magatartásával írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül sem hagy fel, illetve kötelezettségét nem teljesíti. Súlyos szerződésszegés, ha valamelyik fél magatartásával a Szerződés teljesítését, eredményességét veszélyezteti, vagy a másik fél szerződéses érdekeit jelentősen sérti.

11.6 A Szerződő felek  súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólag ha

- a Vállalkozó határidőre nem teljesít és a késedelem következtében Vállalkozó által fizetendő kötbér eléri a maximális mértéket;

- Felek bármelyike által tett valamely nyilatkozat vagy szavatosságvállalás valótlan vagy utólag valótlanná válik;

- a szolgáltatás bizonyíthatóan nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak, vagy bármely, a szerződés részét képező dokumentumban rögzített feltételeknek;

- a Megrendelő fizetési kötelezettségének a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követően, az ott rögzített 15 napos határidőn túl nem tesz eleget,

- a Vállalkozó megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását,

- a Megrendelő szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést vagy azt indokolás nélkül megtagadja.

Súlyos szerződésszegés esetén a vétlen fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződést vagy annak egy részét azonnali hatállyal - rendkívüli felmondás keretében megszüntetni.

Amennyiben a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a Szerződés teljesítését, abban az esetben a Megrendelő – 8 napos póthatáridő tűzése mellett – köteles felszólítani a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő elállhat a Szerződéstől a szerződésszegésre vonatkozó igényei egyidejű érvényesítése mellett.

11.7 Szerződő felek felelősséggel tartoznak a Szerződés megszegéséből származó igazolt és bizonyított károkért, a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban. A Vállalkozó felelőssége nem terjed ki az esetlegesen helytelen, hibás alapinformációk, adatok, illetve az alapinformációk és adatok késedelmes megadása vagy megtagadása miatti károkra.

12. Egyebek

12.1 Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, vagy a jövőben azzá válna, úgy az nem érinti a Szerződés egyéb pontjainak érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyére egy olyan rendelkezésnek kell kerülnie, amely a jogi lehetőségek keretében a felek akaratához legközelebb esik.

12.2 Jelen Szerződés nyelve magyar, valamint annak teljesítése magyar nyelven történik. A Szerződésre a magyar jog szabályai irányadóak. A Szerződő felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban az 2013.évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

12.3 A Szerződő felek a Szerződésből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat tárgyalásos úton megoldani. Abban az esetben, ha ez nem vezet eredményre, értékhatártól függően a Felek a Polgári perrendtartás szerint illetékes bírósághoz fordulnak.

12.4 A Szerződő Felek rögzítik, hogy az eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

- Megrendelő által kiírt ajánlattételi  eljárás Ajánlati Felhívása, Dokumentációja,

- a Vállalkozó nyertes ajánlata.

Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen pontban rögzített dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez, ám a Szerződő Felek kijelentik, hogy azok tartalma számukra ismert. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: első helyen jelen Vállalkozási Szerződés törzsszövege, utána az Ajánlati Felhívás, utána a Dokumentáció, végül az Ajánlattevő nyertes ajánlata.

Az eljárás dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossági, mennyiségi és minőségi feltételek a Vállalkozóra nézve kötelező érvényűek a szerződés időtartama alatt.

A Szerződés 10 oldalon magyar nyelven készült 6 (hat) eredeti példányban, amelyből 4 eredeti példány a Megrendelőt, 2 eredeti példány a Vállalkozót illeti meg.

A Szerződést a Szerződő felek elolvasták, megértették, s mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra felhatalmazott képviselőjük útján írták alá.

Mellékletek:

- Műszaki Dokumentáció

- Vállalkozó nyertes ajánlata

Vác, 2014…………….

Megrendelő:				Vállalkozó:

| ___________________________________ Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Ladányi Károly igazgató | ………………………………… képviseli: ……………….. |
| --- | --- |